经施工单位确认的工程款支付计划

| 合同工程名称 |  |  |  | 签约合同价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订日期 |  |  |  | 合同工期 |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进度款周期支付计划 | （可附页） |  |  |  |
| 2 | 农民工工资支付计划 | （可附页，按月列表，每月农民工工资原则上不低于当月完成工程价款的20%。） |  |  |  |
| 3 | 农民工工资保证金 告知 | 根据《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号）第五条规定，施工总承包单位应自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内），持营业执照副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金。本市行政区域内的工资保证金由相应人力资源社会保障行政部门具体管理，相关手续按照《淮安市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》（淮人社发〔2022〕101号）执行。 |  |  |  |
| 本单位 （建设单位） 对 （工程名称） 工程的工程款支付计划已经过 （施工单位） 确认。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日期: 年 月 日 |  |  | 施工单位（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日期: 年 月 日 |  |  |

工程款周期支付计划（范本，供参考）

项目名称：xxxx

建设单位：xxxx

施工单位：xxxx

单位：万元

| 序号 | 付款月份/付款周期/工程节点（选择一种） | 计划完成产值 | 工程款支付比例 | 计划支付工程款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工前 | 0 | 预付款（合同如有约定） | xxxx |
| 2 | xxxx年xx月或周期或工程节点 （如选择按照工程节点支付的需注明对应时间） | xxxx （完成产值从此处开始填写） | 支付本期计划完成产值的xx%（非国有资金不低于当期计划完成产值60%，国有资金不低于当期计划完成产值80%） | xxxx |
| 3 | xxxx年xx月或周期或工程节点 | xxxx | 支付本期计划完成产值的xx%（同上） | xxxx |
| 4 | xxxx年xx月或周期或工程节点 | xxxx | 支付本期计划完成产值的xx%（同上） | xxxx |
|  | ··· | ··· | ··· | ··· |
|  | ··· | ··· | ··· | ··· |
|  | ··· （工程完工） | ···（完成产值到此处全部填写完毕） | 支付本期计划完成产值的xx%（同上） | ··· |
|  | 工程竣工验收合格（xxxx年xx月） | 0 | 尾款1（支付至合同总价的xx%）（合同如有约定） | xxxx |
|  | 工程完成审计结算（xxxx年xx月） | 0 | 尾款2（支付至合同总价的xx%）（合同如有约定） | xxxx |
|  | 工程质保期结束（xxxx年xx月） | 0 | 尾款3（支付至合同总价的xx%）（合同如有约定） | xxxx |
|  | 合计 | xxxx（与合同总价一致） | 100% | xxxx（与合同总价一致） |

备注：1.预付款和尾款对应的完成产值均应为0；

2. 如果按工程节点（工程形象进度）分段支付，请注明相应时间，每阶段“完成产值”应与《农民工工资支付计划》表中对应月份“完成产值”总和相等。

建设单位（公章）：                               施工单位（公章）：

农民工工资支付计划（范本，供参考）

项目名称：xxxx

建设单位：xxxx

施工单位：xxxx

单位：万元

| 序号 | 支付月份 | 计划完成产值 | 工资占完成产值的比例 | 计划支付农民工工资金额 （按月足额支付） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx年xx月 | xxxx | 20%（不低于当月完成产值的20%） | xxxx |
| 2 | xxxx年xx月 | xxxx | 20%（同上） | xxxx |
| 3 | xxxx年xx月 | xxxx | 20%（同上） | xxxx |
| 4 | ······ | ······ | ······ | ······ |
|  | ······ | ······ | ······ | ······ |
|  | ····（工程完工） | ······ | ······ | ······ |
|  | 合计 | xxxx（与合同总价一致） | 20%（不低于合同总价的20%） | xxxx（不低于合同总价的20%） |

备注：1、本表应按月列明，每月“完成产值”应与《工程款周期支付计划》表中相应时间的“计划完成产值”相互对应。

2、根据《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3号）规定，总包单位应自工程施工合同签订之日起30日内开立农民工工资支付专用账户，并自专用账户开立之日起30日内报工程建设主管部门备案。工程造价在300万以下（含本数）或作业工期6个月以下（含本数）的项目，可以不开设农民工工资专用账户。

建设单位（公章）：                               施工单位（公章）：